乐山职业技术学院斑竹湾校区教职工1栋、2栋、3栋宿舍楼外主水管维修改造工程招标公告

本着“公平”、“公开”、“公正”的原则，经学院招标办研究决定，对斑竹湾校区教职工1栋、2栋、3栋宿舍楼外主水管维修改造工程进行采购招标，欢迎具备资质条件的国内供应商参加。

一、采购项目编号、名称及内容

1.项目编号：LSZYGK【2016】16号

2.项目名称：斑竹湾校区教职工1栋、2栋、3栋宿舍楼外主水管维修改造工程

3.采购人：乐山职业技术学院

4.项目内容：详见本招标项目的清单及要求（报名时领取）

5.本项目控制价：58587.00元

二、资质及要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2. 建筑工程总承包三级及以上。

三、工期

合同签订后10日内。

四、材料及质保期要求

材料要求：中标人进场施工前，将符合项目工程需要的管材规格型号的样品报学院现场代表确认后再进行采购和施工。

保质期3年，在保质期内出现质量问题免费维修。

五、工程款结算及支付方式

工程完工经甲方验收合格和决算评审后支付工程款，如评审价高于中标价按中标价支付，如评审价低于中标价按评审价支付。评审后甲方先支付乙方总价的95%，余款5% 在满一年无质量问题后支付。

六、报名及现场勘察时间

请于2017年3月30日至2017 年4月1日上午11：00（上午9：30—11：30，下午2：30—4：30）持单位介绍信或法人代表授权书、营业执照副本、资质等级等相关资质材料原件（复印件加盖公章）到学院招标办（后勤处）报名。4月5日下午4:30进行现场勘察。

七、评标办法

本项目采用最低评标价法，按最终报价为依据，满足采购项目要求且报价最低者作为中标候选人或者中标人。

八、开标时间及地点

于2017年4月6日下午2：00在学院三楼会议室开标。逾期或密封和标注不符合规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、本项目在乐山职业技术学院网站以公告形式发布

十、联系方式：

联系人： 方 老师

项目咨询电话：0833-2272224

地址：四川省乐山市市中区肖坝路108号

邮编：614000

乐山职业技术学院招标办（后勤处）

2017年3月30日